Plan d’essai PE-L500-01 · Ballon LP-500

Campagne de qualification pour la Ligue de foot de Belmont · rév. A, 28 septembre 2026 · Préparé par Marc Gagnon, approuvé par Julie Tremblay

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Produit | Ballon de match LP-500 « Abibas Pro » |
| Spécification | SPEC-LFB-BAL-01 rév. C |
| Spécimen principal | S/N L-0042 |
| Spécimen de réserve | S/N L-0043 (utilisation seulement avec l’accord écrit du client) |
| Période | Semaines 41 à 46 de 2026 |

# 1. Ordre des essais

| N° | Essai | Exigence | Méthode | Spécimen | Semaine prévue | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Rebond | EX-01 | MET-01 | S/N L-0042 | 41 | 2 jours |
| P-2 | Tirs répétés | EX-02 | MET-02 | S/N L-0042 | 41–42 | 4 jours |
| P-3 | Absorption d’eau | EX-03 | MET-03 | S/N L-0042 | 42 | 1 jour |
| P-4 | Froid | EX-04 | MET-04 | S/N L-0042 | 42 | 2 jours |
| P-5 | Usure | EX-05 | MET-05 | S/N L-0042 | 43–46 | 30 jours |

# 2. Règles de la campagne

Les essais destructifs ou longs viennent en dernier : l’usure commence après les quatre autres essais.

Chaque valeur est notée dans le tableau de résultats, avec son unité et le S/N.

Toute déviation est notée dans la colonne Remarque le jour même.

Le rapport RA-L500-01 est rédigé selon PR-QUA-02, dans les 5 jours ouvrables après la fin des essais.

# 3. Moyens

| Moyen | Utilisé pour |
| --- | --- |
| Banc de rebond BR-1 et plaque d’acier | P-1 |
| Machine à tirer MT-1 | P-2 |
| Bac de rotation BR-2 et balance | P-3 |
| Enceinte climatique EC-2 | P-4 |
| Tambour d’usure TU-1 | P-5 |